## Slide 1: EVALUACIÓN SUMATIVA 1I
METODOLOGÍA AGILE SCRUM

## Slide 2: Defina y explique los siguientes eventos para el proyecto
BackLog El PO se reunirá con el cliente (Parking Central) para recolectar y confirmar los requerimientos que debe atender el proyecto. En una primera instancia se estima que serán las siguientes:
  Elección de tecnología (Híbrida o Nativa, para el segundo caso se requiere un desa. para android y otra para ios)
  Diseño del inicio de sesión y seguridad en la autenticación.
  Elección de pasarela de pagos y diseño del módulo de recarga prepago
  Desarrollo del módulo de reserva de estacionamiento y horario.
  Solicitud de tarjeta física (podría existir una opción para activar tarjeta virtual que funcione con NFC con el sensor del pórtico)
Sprint planning (una por cada epic)
  Selección de los especialistas según tecnología que se usará
  Definición de la duración aproximada para lograr el epic en curso.
  División del trabajo de la epic en tareas y subtareas.
  Scrum poker para estimación del tiempo para realizar cada subtarea y por consiguiente cada tarea.
  Revisión de objetivos, requerimientos y criterios de aceptación de cada tarea.
Daily meeting
  Revisión diaria de las tareas realizadas por el equipo de desarrollo en donde el maestro de ceremonia (scrum master) revisa con los integrantes cuál es el trabajo que se hizo ayer, qué se hará hoy y si existe algún impedimento para continuar.
Sprint review
    Demostración al cliente del trabajo realizado para la epic, funcionando (al terminar el sprint).
Sprint retrospective
    Revisión con el equipo de las lecciones aprendidas, las cosas que me gustaron, lo que hubiésemos querido que ocurriera y lo que faltó hacer.

## Slide 3: Resumen con la información más importante obtenida de las épicas de usuarios y desglose del epic ágil
Epicas:
1.Sistema de reserva de estacionamiento. “Yo como usuario quiero poder reservar un estacionamiento para poder estacionar mi auto”.
-Configuración base de datos
-formulario reserva estacionamiento
-interfaz usuario
-solicitud de tarjeta.
2.Sistema para de usuarios con carga y mantención de saldo . “Yo como usuario quiero poder cargar saldo en mi tarjeta para poder pagar el estacionamiento”.
-desarrollo login
-codificación de saldo y pagos desde aplicación
-visualización de saldo actual
3.Sistema para hacer seguimiento del tiempo de estacionamiento. “Yo como usuario quiero visualizar el tiempo transcurrido para poder saber mi tarifa”.
-codificar sistema para cálculo de tiempo transcurrido
-interfaz de cronómetro

## Slide 4: Aplique las 5 etapas de desarrollo de un Sprint en el proyecto
a. Sprint planning - “Desarrollar login de la aplicación” → Creación de Cuentas, Creación de Perfiles, Conexiones a la BD, Encapsulamiento de Seguridad.
b. Daily meeting - Revisión de avances de las tareas asignadas con el objetivo de asignar recursos y personal a una tarea que presente atraso
c.- Trabajo de Desarrollo - Se desarrollan los paquetes de trabajo previamente determinados y asignados, posteriormente se realizan las pruebas de testeo necesarias para generar un entregable.
d. Sprint review - Se presenta demo funcional del login al cliente con el objetivo de visualizar la interfaz que fue desarrollada
e. Sprint retrospective - Se revisa, testea el módulo desarrollado, se verifican factores de seguridad, se observan puntos de mejora del sprint

## Slide 5: GRACIAS
Paulina V. Arcila
Carlos Retamal
Daniel Soto